INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR QUITO METROPOLITANO

CARRERA DE TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Tema: TONECU Plataforma Web de Reproducción de Música en Línea

Autor: Anthony Ruiz, Christopher Espinosa, Paul Antamba, Andy Alquinga, Adrian Faz

Periodo Académico

Octubre 2025 - Marzo 2026

Índice

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.	3

●	TÍTULO	3

●	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	3

●	OBJETIVOS DEL PROYECTO	3

a)	General	3

b)	Específicos	3

●	JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO	3

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO.	3

●	MARCO TEÓRICO	3

CAPÍTULO 3: MEDOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.	3

●	METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	3

●	POBLACIÓN Y MUESTRA	3

●	RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	3

CAPÍTULO 4: RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN.	4

●	RESULTADOS OBTENIDOS (REDACTAR TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO)	4

●	ANALISIS DE DATOS (TABULACIONES, COMPARATIVOS, SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS).	4

●	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	4

●	REFERENCIAS	4

●	ANEXOS	4

# CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.

## TÍTULO: tonecu plataforma web de reproducción de música en línea.

## DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

El proyecto se centra en el desarrollo de una plataforma web básica para la reproducción de música en línea mediante la tecnología de streaming. El desafío es construir un Producto Mínimo Viable (MVP) que permita a los usuarios escuchar canciones de un catálogo predefinido y gestionar sus canciones favoritas, priorizando la fluidez, la accesibilidad y la sencillez de uso, sin incurrir en complejidades técnicas mayores como sistemas de backend o bases de datos complejas.

## OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Desarrollar una plataforma web de streaming musical accesible y funcional que permita a los usuarios reproducir música de manera fluida, navegar por un catálogo organizado y gestionar sus canciones favoritas, utilizando tecnologías web estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript), optimizando costos mediante el uso de hosting estático.

Específicos :

- Permitir la reproducción de audio en formato streaming.

- Implementar una búsqueda básica de canciones por título o artista.

- Permitir la navegación por el catálogo musical disponible.

- Ofrecer controles de reproducción básicos (iniciar, pausar, avanzar/retroceder pista).

- Permitir la creación y gestión de canciones favoritas simples.

## JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto TONECU se justifica por su enfoque en la experiencia del usuario, ofreciendo una herramienta intuitiva y visualmente atractiva para el disfrute de la música.

Viabilidad: Es viable técnicamente al usar tecnologías estándar (HTML5, CSS3, JavaScript) y simplificar la infraestructura al no requerir servidor o bases de datos complejas, optando por hosting estático de bajo costo. Económicamente, los costos recurrentes se estiman en aproximadamente $1,450/año (Hosting, Almacenamiento, Mantenimiento y Dominio).

Metodología: El uso de la metodología ágil Scrum permite la construcción incremental del software, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades del usuario a través de iteraciones rápidas (Sprints).

# CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO.

## MARCO TEÓRICO:

El proyecto TONECU se fundamenta en tres pilares tecnológicos y metodológicos principales:

- Tecnologías Web Estándar: El desarrollo del frontend se basa exclusivamente en HTML5, CSS3 y JavaScript para maximizar la compatibilidad (Portabilidad) con los navegadores modernos y diversos dispositivos (escritorio, laptops, tablets y smartphones).

  - HTML5: Se utilizó para la estructura semántica del catálogo, la interfaz de usuario y el reproductor de música.

  - CSS3: Se empleó para el diseño responsivo (Grid y Flexbox), la estilización de la interfaz (paleta negro-dorado) y la creación de la barra de reproducción fija.

  - JavaScript: Constituye la lógica central para el control de reproducción (Play/Pause, avance de pista), la gestión de favoritos mediante localStorage y la funcionalidad de búsqueda básica.

- Streaming de Audio: La funcionalidad principal se basa en la tecnología de streaming (reproducción continua de audio), con requisitos estrictos de Rendimiento (inicio de reproducción en menos de 2 segundos).

- Metodología Ágil Scrum: Se adoptó Scrum para la gestión del proyecto, dividiendo el trabajo en Sprints de dos semanas para entregar valor de forma incremental. Los roles principales fueron: Scrum Master (Anthony Ruiz), Diseñador UI/UX (Andy Alquinga), Programador Front-End (Adrián Faz), Editor de Contenido/Curador (Paúl Antamba) y QA Tester (Christopher Espinosa).

# CAPÍTULO 3: DESARROLLO

## ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

La Especificación de Requisitos de Software (ERS) para TONECU definió las capacidades del sistema en tres categorías principales:

| Categoría | Requisitos Clave |
| --- | --- |
| Funcionales (RF) | RF-02 (Reproducción de Audio Continua), RF-03 (Controles Play/Pause, Siguiente/Anterior, Barra de Progreso), RF-05 (Búsqueda Básica), RF-07 (Gestión de Favoritos Simple), RF-01 (Inicio de Sesión con datos 'quemados'). |
| No Funcionales (RNF) | Rendimiento: Carga de página en < 3s, inicio de reproducción en < 2s. Seguridad: Uso de protocolo HTTPS. Mantenibilidad: Posibilidad de agregar canciones sin modificar el código de la aplicación (PBL-10). |
| De Interfaz (RINT) | Diseño completamente responsivo, Barra de reproducción fija persistente en la parte inferior, Paleta de tonos oscuros con acentos dorados/vibrantes. |

- IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Dado que el proyecto no requería un servidor ni una base de datos, la gestión de datos persistentes se resolvió de la siguiente manera:

- Catálogo de Canciones: Se gestionó mediante un dataset local o archivos de configuración integrados al frontend.

- Gestión de Favoritos: La funcionalidad de favoritos (RF-07) se implementó utilizando el almacenamiento local del navegador (localStorage), cumpliendo el requisito de ser una colección predeterminada simple.

- MANIPULACIÓN DE DATOS Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

La manipulación de datos se limitó a:

- Filtrado de Catálogo: Implementación de lógica JavaScript para el filtrado inmediato de canciones por título o artista (Búsqueda Básica, RF-05).

- Actualización Dinámica de Metadatos: Lógica JavaScript para actualizar en tiempo real el título, artista y portada en la barra de reproducción (RF-06).

- Persistencia de Favoritos: Uso de localStorage para almacenar la lista de canciones favoritas del usuario.

# CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y RESULTADOS

## RESULTADOS OBTENIDOS (REDACTAR TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO)

El proyecto se desarrolló utilizando la metodología Scrum en dos Sprints, logrando la implementación de las funcionalidades centrales del MVP.

| Fase/Sprint | Objetivo | Entregables Clave |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1: Core de Reproducción y Seguridad Base | Entregar el Módulo de Reproducción de Audio funcional (Play/Pause, Controles y Metadatos) con una Interfaz de Usuario completamente responsive y persistente. | Diseño UI/UX del reproductor (T1.1), Lógica de Play/Pause y Barra de Progreso Interactiva (T1.2, T1.3), Implementación CSS3 responsive (T1.4). |
| Sprint 2: Catálogo, Búsqueda y Favoritos | Permitir al usuario navegar el catálogo, encontrar canciones mediante una búsqueda simple y gestionar una lista básica de favoritos, asegurando que la aplicación se sirva bajo HTTPS. | Diseño UI/UX del Catálogo y Favoritos (T2.1), Lógica de Filtrado por Búsqueda (T2.4), Lógica de Gestión de Favoritos con localStorage (T2.5), Configuración de Hosting para Forzar HTTPS (T2.7). |

#### Incremento del Producto (Resultados Finales)

El resultado final es una aplicación web funcional que incluye:

- Interfaz Responsiva: Diseño que se adapta a móviles, tablets y escritorio.

- Ventana de Inicio de Sesión: Funcionalidad implementada con autenticación basada en datos fijos (quemados).

- Catálogo de Canciones: Lista principal "Toda la Música" con un catálogo inicial de 5 canciones (ej. Sweet Dreams – Marilyn Manson, Back in Black – AC/DC).

- Reproductor Fijo: Barra persistente en la parte inferior con controles esenciales (Play/Pause, Siguiente/Anterior, barra de progreso interactiva) e información dinámica de la pista.

- Gestión de Favoritos: Secciones de "Me Gusta" y "Mis Favoritas" donde el usuario puede añadir o eliminar canciones del catálogo.

### ANALISIS DE DATOS (CRITERIOS DE ÉXITO)

El análisis se basa en los criterios de éxito y requerimientos no funcionales definidos para el proyecto:

| Criterio de Éxito | Objetivo Establecido | Análisis del Resultado |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento (RNF) | Inicio de reproducción en < 2 segundos y carga de página en < 3 segundos. | El Sprint 2 incluyó la optimización del rendimiento (PBL-08). Se implementó la técnica de debounce en la función de búsqueda para optimizar el rendimiento y resolver el lag en dispositivos móviles, lo que indica un esfuerzo por cumplir con los tiempos de respuesta exigidos. |
| Compatibilidad (RNF) | Funcionamiento correcto en navegadores principales y dispositivos móviles. | Se cumplió mediante el diseño responsive (PBL-03) y el uso de tecnologías web estándar (HTML5, CSS3, JavaScript). |
| Funcionalidad Principal | Flujo Básico de Usuario Completo operativo (navegación, búsqueda, reproducción, favoritos). | El Sprint Review del Sprint 2 confirmó que el QA Tester (Christopher) verificó el flujo completo, cumpliendo el criterio de aceptación principal. |
| Mantenibilidad (RNF) | Posibilidad de agregar nuevas canciones sin modificar el código (PBL-10). | Se abordó como un Product Backlog Item de prioridad Técnica, asegurando la separación de código y recursos para facilitar la adición futura de contenido. |

- TRABAJO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL:

El desarrollo del proyecto se alinea con el Plan de Estudios de la Asignatura (PEA) al integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y promover prácticas de trabajo responsable y educación ambiental:

- ODS Vinculados: ODS 4 (Educación de calidad), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima).

- Uso Eficiente de Recursos Digitales: La elaboración del trabajo final de forma digital, sin impresión de materiales, promueve el uso racional de recursos digitales (ODS 12).

- Trabajo Colaborativo Sostenible: Se promueve el desarrollo de habilidades blandas (ej. trabajo colaborativo, autogestión) necesarias para un entorno tecnológico ético y sostenible, destacando la importancia de una actitud proactiva para construir equipos con impacto social y ambiental positivo (ODS 4 y 13).

- Gestión Responsable: La elección de una infraestructura simplificada (hosting estático, sin backend) minimiza la huella de carbono asociada a grandes servidores, contribuyendo a la gestión responsable de proyectos de software (ODS 12).

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

#### Conclusiones

- Objetivo Cumplido: El proyecto TONECU logró desarrollar un MVP funcional que cumple con los requerimientos esenciales de reproducción, navegación, búsqueda y gestión de favoritos, utilizando una arquitectura de frontend y hosting estático.

- Metodología Efectiva: La aplicación de la metodología Scrum en dos Sprints permitió una entrega incremental y organizada de las funcionalidades. La alta colaboración entre el diseñador y el programador Front-End fue un factor clave de éxito.

- Desafío en QA: Se identificó que la carga de trabajo del QA Tester se concentró al final del Sprint, lo que representa un área de mejora en el flujo de trabajo Scrum del equipo.

#### Recomendaciones

- Mejorar la Integración de QA: Se recomienda distribuir las tareas de QA a lo largo de futuros Sprints y asegurar que los assets de prueba se entreguen al inicio de cada ciclo para una detección temprana de errores.

- Expansión del Catálogo: Para una futura fase (MVP 2), se sugiere integrar una base de datos real y un backend mínimo que permitan la subida de contenido por parte del usuario y el crecimiento del catálogo más allá de las 5-10 canciones actuales, que es una de las exclusiones del proyecto inicial.

- Implementación de Recomendaciones: Se recomienda trabajar en la funcionalidad de sugerencias y recomendaciones automáticas basadas en IA, ya que fue una exclusión del alcance inicial, pero mejoraría la experiencia del oyente (Visión de producto).

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(Deben incluir en el MARCO TEÓRICO mínimo 3 citas válidas de libros, tesis o revistas científicas)

## ANEXOS

(3 o más fotografías que evidencia su trabajo ya sea equipos físicos/usted configurando/topología armada/teams/reuniones.ect)